HAVEN

Proje Devir Dosyası

Güvenlik Denetimi · Kod Düzenlemeleri · Test Altyapısı

Mart 2026  ·  github.com/gity-21/haven

| Toplam Bulgu | Düzeltilen | Test Sayısı | Değiştirilen Dosya |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 19 | 86 | 9 |

# 1. Proje Özeti

Haven; Electron.js tabanlı, oda anahtarı + uçtan uca şifreleme (E2EE) ile çalışan, hesap gerektirmeyen P2P sesli/yazılı sohbet uygulamasıdır. Proje doğrudan GitHub'dan klonlanarak tüm kaynak dosyalar bizzat okunmuş ve analiz edilmiştir.

| Katman | Teknoloji | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| Masaüstü | Electron 34, Vanilla JS | UI, E2EE, WebRTC, P2P |
| Backend | Node.js, Express 4, Socket.IO 4 | Sinyal sunucusu, mesaj geçmişi |
| Veritabanı | sql.js → better-sqlite3 | Mesajlar, oda şifre hash'leri |
| Tünel | Cloudflare TryCloudflare | Port yönlendirmesiz internete çıkış |

## 1.1 Kod Metrikleri (Toplam 12.523 satır)

| Dosya | Satır | İçerik |
| --- | --- | --- |
| app/renderer/js/chat.js | 3.737 | Ana UI, E2EE, WebRTC, Admin — hepsi tek dosya (Faz 3'te düzeltildi) |
| app/renderer/css/style.css | 3.550 | Chat arayüzü stilleri, 3 tema |
| app/renderer/chat.html | 804 | Sohbet ekranı HTML iskeleti |
| app/renderer/js/login.js | 691 | Giriş ekranı, ses ayarları, davet linki |
| server/index.js | 687 | Express + Socket.IO backend, admin API |
| app/renderer/js/i18n.js | 574 | 3 dil desteği (TR/EN/KU) |
| app/main.js | 343 | Electron ana süreç, IPC, Cloudflare Tunnel |
| server/database.js | 182 | Veritabanı yönetimi (sql.js→better-sqlite3) |
| server/upload.js | 72 | Multer dosya yükleme endpoint |
| app/preload.js | 69 | Electron context bridge |

# 2. Yapılan Çalışmalar

Proje üç aşamada ele alınmıştır. Her aşamada değiştirilen dosyalar ayrı zip olarak teslim edilmiştir.

## 2.1 Faz 1 — Acil Düzeltmeler (5 Fix)

Hedef: Uygulamanın güvenlik temelini doğrudan etkileyen, derhal giderilmesi gereken açıklar.

| # | Fix | Değiştirilen Dosya | Özet |
| --- | --- | --- | --- |
| #2 | webSecurity: false kaldırıldı | app/main.js | Electron SOP/CSP korumaları yeniden aktif edildi |
| #3 | İzin whitelist eklendi | app/main.js | Sadece media/camera/microphone/notifications izin veriliyor |
| #4 | Şifre localStorage→sessionStorage | login.js, chat.js | dc_room_password kaldırıldı; sessionStorage kullanılıyor, E2EE sonrası siliniyor |
| #5 | ?pass= URL'den kaldırıldı | login.js | Davet linki artık sadece oda anahtarını içeriyor |
| #14 | Çift rate limiter giderildi | server/index.js | /api/upload limitinin 2x hızlı dolması önlendi |

## 2.2 Faz 2 — Kısa Vadeli Düzeltmeler (5 Fix)

Hedef: E2EE güvenliği, sunucu mimarisi ve erişim kontrolünü güçlendiren değişiklikler.

| # | Fix | Değiştirilen Dosya | Özet |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | PBKDF2 per-room salt | server/index.js, chat.js | randomBytes(32) ile oda bazlı salt; hardcoded "HavenSecureSalt2026" kaldırıldı |
| #6 | XSS filtresi istemciye taşındı | server/index.js, chat.js | sanitizeHtml sunucudan kaldırıldı; decryptMessage() sonrası clientSanitize() eklendi |
| #7 | CORS whitelist | server/index.js | Wildcard origin kaldırıldı; localhost + *.trycloudflare.com pattern'i izin veriyor |
| #8 | Admin API Bearer token | server/index.js, chat.js | IP kontrolü kaldırıldı; ADMIN_TOKEN env ile Bearer auth; .env.example eklendi |
| #9 | sql.js → better-sqlite3 | server/database.js | WAL modu, dosya tabanlı, her mesajda tüm DB export etme sorunu çözüldü |

Faz 2 — Manuel Adım Gerekli better-sqlite3 kurulumu için proje dizininde şunu çalıştırın: npm uninstall sql.js npm install better-sqlite3 .env dosyası oluşturun (.env.example şablonu mevcut): ADMIN_TOKEN= → node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))" ile üretin

## 2.3 Faz 3 — Orta Vadeli Düzeltmeler (9 Fix)

Hedef: Kod kalitesi, bellek yönetimi, uluslararasılaştırma ve küçük güvenlik iyileştirmeleri.

| # | Fix | Değiştirilen Dosya | Özet |
| --- | --- | --- | --- |
| #10 | Mesaj silme session_id kontrolü | server/index.js | Nickname spoofing ile başka kullanıcının mesajı silinmesi önlendi |
| #11 | MIME magic bytes doğrulaması | server/upload.js | Uzantı ön kontrolü + inline magic bytes tablosu; diskStorage→memoryStorage |
| #12 | Socket.IO event rate limiting | server/index.js | _rateCheck() ile send-message/join-room/toggle-reaction/typing koruması |
| #13 | AudioContext bellek sızıntısı | app/renderer/js/chat.js | source.disconnect() + audioContext.close() + audioContext=null eklendi |
| #15 | i18n duplicate anahtarlar | app/renderer/js/i18n.js | admin_label ve connecting TR/EN/KU'da birer kez tanımlı; büyük harf versiyonlar kaldırıldı |
| #17 | Hardcoded Türkçe→i18n | chat.js, i18n.js | 4 string i18n.t() çağrısına taşındı; TR/EN/KU çevirileri eklendi |
| #19 | Sessiz catch blokları | app/renderer/js/chat.js | 5 sessiz catch bloğuna console.warn() eklendi; debug edilebilirlik artırıldı |

# 3. Teslim Edilen Dosyalar

Her fazın çıktıları ayrı zip olarak teslim edilmiştir. Dosyaların proje içindeki hedef konumları aşağıda belirtilmiştir.

| Zip / Dosya | Proje İçi Hedef | Notlar |
| --- | --- | --- |
| haven_faz1_fixes.zip | — | Faz 1 düzeltmeleri (5 dosya) |
| main.js | app/main.js |  |
| index.js | server/index.js |  |
| login.js | app/renderer/js/login.js |  |
| chat.js | app/renderer/js/chat.js |  |
| haven_faz2_fixes.zip | — | Faz 2 düzeltmeleri (4 dosya + .env.example) |
| index.js | server/index.js |  |
| database.js | server/database.js | npm install better-sqlite3 gerekli |
| chat.js | app/renderer/js/chat.js |  |
| .env.example | .env.example | .env olarak kopyalayın, ADMIN_TOKEN doldurun |
| haven_faz3_fixes.zip | — | Faz 3 düzeltmeleri (4 dosya) |
| index.js | server/index.js |  |
| upload.js | server/upload.js |  |
| chat.js | app/renderer/js/chat.js |  |
| i18n.js | app/renderer/js/i18n.js |  |
| haven_tests.zip | tests/ | 86 test; Jest + Supertest; bkz. Bölüm 4 |

## 3.1 Dosyaları Uygulama Sırası

Önemli: Bu sırayla uygulayın 1. haven_faz1_fixes.zip içindeki 4 dosyayı kopyalayın 2. haven_faz2_fixes.zip → index.js + chat.js kopyalayın 3. .env.example kopyalayıp .env yapın; ADMIN_TOKEN doldurun 4. npm uninstall sql.js && npm install better-sqlite3 5. haven_faz2_fixes.zip → database.js kopyalayın 6. haven_faz3_fixes.zip içindeki 4 dosyayı kopyalayın 7. tests/ klasörünü oluşturun; haven_tests.zip içini kopyalayın 8. npm install --save-dev jest supertest 9. npm test → 86 testin hepsinin geçtiğini doğrulayın

# 4. Test Altyapısı

Proje daha önce hiç test içermiyordu. Sıfırdan yazılan test seti 86 testi 3,4 saniyede çalıştırmaktadır.

| Test Dosyası | Test Sayısı | Kapsam |
| --- | --- | --- |
| fix02_03.electron.test.js | 8 | webSecurity, allowRunningInsecureContent, ALLOWED_PERMISSIONS |
| fix04_05.password.test.js | 9 | localStorage dc_room_password, sessionStorage, ?pass= URL |
| fix06_14.server.test.js | 25 | CORS, admin token, session_id silme, rate limit + HTTP entegrasyon |
| fix01_09_11.db_upload.test.js | 30 | PBKDF2 salt, better-sqlite3, MIME magic bytes unit test |
| fix13_15_17_19.quality.test.js | 14 | AudioContext, i18n duplicate, hardcoded string, sessiz catch |
| TOPLAM | 86 | Tüm testler PASS (100%) |

### Test komutları

npm test                   # tüm testler

npm run test:verbose       # her testin süresi görünür

npm run test:coverage      # coverage raporu

npm run test:watch         # değiştiğinde otomatik tekrar

### Test katmanları

- Kod analizi — Güvenlik açıklıklarının gerçekten kaldırıldığını doğrular. Kaynak dosya okunup tehlikeli pattern'ler aranır.

- Unit test — detectMime() fonksiyonu JPEG/PNG/PDF/HTML buffer'larıyla doğrudan test edilir.

- HTTP entegrasyon — supertest ile gerçek sunucu başlatılır; admin endpoint token kontrolü doğrulanır.

# 5. Mevcut Durum ve Açık Kalan Maddeler

## 5.1 Tamamlanan — İyi Durumdaki Noktalar

| Özellik | Durum |
| --- | --- |
| E2EE (AES-GCM 256-bit) | ✅ Per-room rastgele PBKDF2 salt ile güçlendirildi (Fix #1) |
| Şifre güvenliği | ✅ sessionStorage + E2EE sonrası silinme (Fix #4) |
| Electron güvenliği | ✅ webSecurity aktif, izin whitelist'i (Fix #2/#3) |
| Admin API | ✅ Bearer token + ADMIN_TOKEN env (Fix #8) |
| CORS | ✅ Whitelist; trycloudflare.com pattern (Fix #7) |
| XSS koruması | ✅ istemci tarafında decryptMessage() sonrası (Fix #6) |
| Veritabanı | ✅ better-sqlite3, WAL modu (Fix #9) |
| Dosya yükleme | ✅ Magic bytes MIME doğrulaması (Fix #11) |
| Socket.IO rate limiting | ✅ Bağlantı başına _rateCheck() (Fix #12) |
| Bellek yönetimi | ✅ AudioContext.close() + source.disconnect() (Fix #13) |
| i18n bütünlüğü | ✅ 3 dilde duplicate anahtarlar temizlendi (Fix #15) |
| Test altyapısı | ✅ 86 test, %100 PASS |
| bcrypt şifre hashing | ✅ Dokunulmadı, zaten doğru |
| UUID dosya isimleri | ✅ Dokunulmadı, path traversal koruması çalışıyor |
| WebRTC perfect negotiation | ✅ Dokunulmadı, zaten doğru |

## 5.2 Kapsam Dışı Bırakılan — Gelecek İş

Aşağıdaki maddeler projenin güvenliğini doğrudan tehdit etmemekte; teknik borç ve özellik geliştirme kapsamında değerlendirilmelidir.

| Fix | Konu | Ne Yapılmalı |
| --- | --- | --- |
| #16 | Base64 profil resmi her mesajda taşınıyor | Profil resmi bir kez /api/upload'a yüklenip sadece URL referansı iletilmeli. DB ve bant genişliği tasarrufu sağlar. |
| #18 | TURN sunucusu eksik | Simetrik NAT arkasındaki kullanıcılar (4G/5G, kurumsal) P2P ses kuramıyor. COTURN (açık kaynak) veya Metered.ca (ücretsiz 10k dk/ay) eklenmeli. |
| #20 | 3.737 satırlık tek dosya (chat.js) | webrtc.js, chat-ui.js, voice-recorder.js, admin.js, settings.js gibi modüllere bölünmeli. Bakım ve test edilebilirlik için kritik uzun vadede. |
| — | Mesaj geçmişi pagination yok | Şu an son 100 mesaj gösteriliyor. Yukarı scroll'da eski mesajlar yüklenmiyor. Cursor tabanlı sayfalama eklenmeli. |
| — | Cloudflare ücretsiz tünel güvenilirliği | trycloudflare.com URL her yeniden başlatmada değişiyor ve sık düşüyor. Ücretli Cloudflare tüneli veya sabit domain önerilir. |

# 6. Kritik Yapılandırma Notları

## 6.1 .env Dosyası

.env.example dosyası haven_faz2_fixes.zip içinde teslim edilmiştir. Projeye kopyalanıp doldurulmalıdır.

cp .env.example .env

| Değişken | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| PORT | 3847 | Sunucu portu |
| HOST | 0.0.0.0 | Tünel erişimi için 0.0.0.0 kalmalı |
| ADMIN_TOKEN | — (ZORUNLU) | Admin paneli için Bearer token. Boş bırakılırsa admin panel 503 döner. Üretmek için: node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))" |
| TUNNEL_ORIGIN | — (opsiyonel) | Sabit Cloudflare tünel domain'iniz varsa buraya ekleyin. Yoksa *.trycloudflare.com pattern'i otomatik çalışır. |
| DATA_DIR | ./data | DB ve upload klasörü için özel yol |

## 6.2 better-sqlite3 Kurulumu

better-sqlite3 native bir Node.js modülüdür; derleme gerektiren platformlarda aşağıdaki adımları izleyin.

npm uninstall sql.js

npm install better-sqlite3

Linux'ta derleme başarısız olursa sudo apt install build-essential python3 npm install better-sqlite3 --build-from-source

## 6.3 Admin Token Kullanımı

Admin paneli artık Bearer token gerektiriyor. Eski IP tabanlı kontrol kaldırıldı.

chat.js'de

localStorage.setItem('dc_admin_token', 'ADMIN_TOKEN_DEGERI');

// Sayfayı yenileyin — admin sekmesi görünecek

# 7. Teknik Notlar

## 7.1 E2EE Geriye Uyumluluk

Faz 2'de PBKDF2 salt'ı rastgele hale getirildi (Fix #1). Bu değişiklik geriye dönük uyumsuzdur: salt'sız oluşturulmuş eski odalar farklı AES anahtarı üretir.

- Yeni oluşturulan odalar: her zaman sunucu tarafından üretilen rastgele salt kullanır.

- Eski odalar (e2ee_salt sütunu NULL): chat.js'de LEGACY_SALT fallback'i devreye girer, eski mesajlar okunabilir.

- Bu geçiş dönemi mekanizması LEGACY_SALT sabiti kaldırılarak sonlandırılabilir.

## 7.2 database.js API Uyumluluğu

better-sqlite3 geçişinde dbWrapper arayüzü korundu. index.js'deki hiçbir SQL sorgusu değişmedi. Yalnızca initializeDatabase() artık async olmasına gerek olmasa da async kalması zararsızdır.

## 7.3 Upload.js Magic Bytes Sınırlamaları

Inline magic bytes tablosu yaygın formatları kapsar. Daha kapsamlı MIME tespiti için file-type paketi kullanılabilir (npm install file-type). Mevcut tablo şunları kapsar:

- Görseller: JPEG, PNG, GIF, WebP

- Belgeler: PDF

- Sıkıştırma: ZIP

- Video: MP4, WebM/MKV

- Ses: MP3 (ID3 + sync bytes), OGG, WAV

- text/plain: Uzantı .txt ise kabul edilir (magic byte yok)

## 7.4 Socket.IO Rate Limit Ayarlaması

Mevcut limitler ortalama kullanım için ayarlanmıştır. Çok aktif odalarda send-message limitini artırmak gerekebilir. server/index.js'de _LIMITS nesnesini güncelleyin:

'send-message': { max: 15, windowMs: 5000 },   // 5sn'de 15 mesaj

'join-room':     { max: 3,  windowMs: 10000 },  // 10sn'de 3 deneme

# 8. Hızlı Referans

## 8.1 Tüm Fix'lerin Tam Listesi

| Fix | Faz | Başlık | Dosyalar |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Faz 2 | PBKDF2 per-room rastgele salt | server/index.js, chat.js |
| #2 | Faz 1 | webSecurity:false kaldırıldı | app/main.js |
| #3 | Faz 1 | İzin whitelist (ALLOWED_PERMISSIONS) | app/main.js |
| #4 | Faz 1 | Şifre localStorage→sessionStorage | login.js, chat.js |
| #5 | Faz 1 | Davet linkinden ?pass= kaldırıldı | login.js |
| #6 | Faz 2 | XSS filtresi istemciye taşındı | server/index.js, chat.js |
| #7 | Faz 2 | CORS whitelist | server/index.js |
| #8 | Faz 2 | Admin API Bearer token sistemi | server/index.js, chat.js |
| #9 | Faz 2 | sql.js → better-sqlite3 (WAL) | server/database.js |
| #10 | Faz 3 | Mesaj silme session_id kontrolü | server/index.js |
| #11 | Faz 3 | MIME magic bytes doğrulaması | server/upload.js |
| #12 | Faz 3 | Socket.IO event rate limiting | server/index.js |
| #13 | Faz 3 | AudioContext bellek sızıntısı kapatıldı | chat.js |
| #14 | Faz 1 | Çift rate limiter giderildi | server/index.js |
| #15 | Faz 3 | i18n duplicate anahtarlar temizlendi | i18n.js |
| #16 | — | Base64 profil resmi (KAPSAM DIŞI) | — |
| #17 | Faz 3 | Hardcoded Türkçe→i18n | chat.js, i18n.js |
| #18 | — | TURN sunucusu eksik (KAPSAM DIŞI) | — |
| #19 | Faz 3 | Sessiz catch → console.warn() | chat.js |
| #20 | — | chat.js modüllere bölünmesi (KAPSAM DIŞI) | — |

Bu belge github.com/gity-21/haven deposu doğrudan klonlanarak, tüm kaynak dosyalar satır satır okunup analiz edilerek hazırlanmıştır.

Hazırlayan: Claude (Anthropic)  ·  Mart 2026